PLAN DE ACCION ESPECIFICA PARA ATENDER LA   CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE  SAN MARCOS SUCRE SEGUN DECRETO AMPLIADO 207 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIONDE RIESGOS Y DESASTRES

SAN MARCOS-SUCRE

|  | “SAN MARCOS AVANZA” 2020-2023” |
| --- | --- |
| PLAN DE ACCION ESPECIFICO DE CALAMIDAD PUBLICA OLA INVERNAL DECRETO No 207 DE 07 DE SEPTTIEMBRE DE 2021 |  |
| MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE |  |

COORDINADOR DE GESTION DEL RIESGO Y DESASASTRE MUNICIPAL. SECRETARIA DE PLANEACION

| FASES DE LA EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL: Proporcionar la asistencia tecnica requerida y necesaria para la respuesta inmediata y la atencion de la infraestructura y afectaciones presentadas por la ola invernal presentadas en el municipio de san marcos- sucre 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de la Emergencia | Objetivo | Linea de Intervención | Actividades | Alcaldia | Gobernacion | Nacion | Total |
| RESPUESTAS | Garantizar la asistencia necesaria y correspondiente a la respuesta inmediata para la atencion a la infraestructura afectada tanto en zona rural como urbana Garantizar la asistencia necesaria y correspondiente a la respuesta inmediata para la atencion a la infraestructura afectada tanto en zona rural como urbana Garantizar la asistencia necesaria y correspondiente a la respuesta inmediata para la atencion a la infraestructura afectada tanto en zona rural como urbana | Suministro de materiales de Construcción, como son cubiertas de techo, madera y cemento: | Realizar un Proyecto de mitigación para minimizar el impacto en las diferentes viviendas afectadas por los vendavales presentadas en el municipio en las diferentes zona Rurales (Neiva, Cuatro Bocas, Buenavista, patasola, campanito el reparo cuenca , la quebrada, ginebra, la mancha el chopal, monosolo, el torno, Candelaria, venecia, san pablito), y casco urbano para unas afectaciones de 170 viviendas en el municipio | $50.000.000,00 | Sin situación de fondo. |  |  |
|  |  | Vias Terciarias | Recuperar, mantener los tramos afectadas por la ola invernal en la zona rural | $ 40.000.000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Realizar obras de reforzamientos en los puntos criticos para contrarrestar el incremento de las aguas del san Jorge por el rompimiento del chorro cara e¨gato |  |  |  |  |
|  |  | Entrega de Kits de Alimentos, Kits de Cocina, Kits de Aseo, Hamacas | Mantener la seguridad alimentaria, promover la convivencia pacífica, controlar el orden público y garantizar el acceso a los damnificados en el territorio, Adicionalmente como gestión de riesgo, debe garantizar la atención de los afectados a causas de las inundaciones que se encuentra en las riveras del rio san jorge y cienagas afluentes que han perdido sus cultivos y enseres aproximadamente un censo 13.300 personas 3000 familias | $50.000.000,00 |  |  |  |
| RECUPERACION |  | Limpieza de arroyos urbanos | Realizar actividades de Limpieza de excavacion de cuencas de los diferentes arroyos que afectan a los diferentes barrios en la zona urbana del Municipio con maquinaria amarilla Los principales arroyos afectados son: El Jobito, Ceja el Guamo, Barro Prieto; y los zona de amortización de las aguas lluvias como Chipilín, la Bahía, y Calancala, el cual contemplaran limpieza, delimitación y drenaje. | $40.000.000,00 |  |  |  |
| RECUPERACION PARA EL DESARROLLO |  | Trazado y Replanteo | Realizar obras de mitigacion como el reforzamientos de diques y jarillones en puntos criticos para contrarrestar el aumento de las aguas del rio san jorge, cienagas que inundan al municipio de San Marcos en zona rural | $1.080.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Infraestructura publicas | Realizar obras a la infraestructuras publicas como (colegios, puentes) afectados por la ola invernal que afecto al municipio de san marcos. sucre |  |  |  |  |
|  |  | Subsidios de arriendo | Brindar subsidios de arriendos para las familias afectadas que tuvieron que salir de sus casas motivos inundaciones |  |  |  |  |
|  |  | Campañas de Salud y apoyo psicosocial | Realizar brigadas de salud y apoyo psicosocial entre la secretaria de salud y La ESE municipal para la atencion afectada por la ola invernal en las distintas zona rural | $30.000.000,00 |  |  |  |
| TOTAL PAN DE ACCION ESPECIFICO |  |  |  | $1.300.000.000,00 |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL: Proporcionar la asistencia tecnica requerida y necesaria para la respuesta inmediata y la atencion de la infraestructura y afectaciones presentadas por la ola invernal presentadas en el municipio de san marcos- sucre 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de la Emergencia | Objetivo | Linea de Intervención | ACTIVIDADES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
| RESPUESTA | Garantizar la asistencia necesaria y correspondiente a la respuesta inmediata para la atencion a la infraestructura afectada tanto en zona rural como urbana | Suministro de materiales de Construcción, como son cubiertas de techo, madera y cemento: | Realizar un Proyecto de mitigacion para minimizer el impacto en las diferentes viviendas afectadas por los vendavales presentadas en el municipio en las diferentes zona Rurales (Neiva, Cuatro Bocas, Buenavista, patasola, campanito el reparo cuenca , la quebrada, ginebra, la mancha el chopal, monosolo, el torno, Candelaria, venecia, san pablito), y casco urbano para unas afectaciones de 170 viviendas en el munciipio | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Vias Terciarias | Recuperar,mantener los tramos afectadas por la ola invernal en la zona rural | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | Realizar obras de reforzamientos en los puntos criticos para contrarrestar el incremento de las aguas del san Jorge por el rompimiento del chorro cara e¨gato | X | X | X | X |  |  |
|  |  | Entrega de Kits de Alimentos, Kits de Cocina, Kits de Aseo, Hamacas | Mantener la seguridad alimentaria, promover la convivencia pacífica, controlar el orden público y garantizar el acceso a los damnificados en el territorio, Adicionalmente como gestión de riesgo, debe garantizar la atención de los afectados a causas de las inundaciones que se encuentra en las riveras del rio san jorge y cienagas afluentes que han perdido sus cultivos y enseres aproximadamente un censo 13.300 personas 3000 familias | X | X |  |  |  |  |
| RECUPERACION | Garantizar la asistencia necesaria y correspondiente a la respuesta inmediata para la atencion a la infraestructura afectada tanto en zona rural como urbana | Limpieza de arroyos urbanos | Realizar actividades de Limpieza de excavacion de cuencas de los diferentes arroyos que afectan a los diferentes barrios en la zona urbana del Municipio con maquinaria amarilla Los principales arroyos afectados son: El Jobito, Ceja el Guamo, Barro Prieto; y los zona de amortización de las aguas lluvias como Chipilín, la Bahía, y Calancala, el cual contemplaran limpieza, delimitación y drenaje | X | X | X | X |  |  |
| RECUPERACION PARA EL DESARROLLO | Garantizar la asistencia necesaria y correspondiente a la respuesta inmediata para la atencion a la infraestructura afectada tanto en zona rural como urbana | Trazado y Replanteo | reforzamientos de diques y jarillones en puntos criticos para contrarrestar el aumento de las aguas del rio san jorge, cienagas que inundan al municipio de San Marcos en zona rural | X | X | X | X |  |  |
|  |  | Infraestructura publicas | Realizar obras a la infraestructuras publicas como (colegios, puentes) afectados por la ola invernal que afecto al municipio de san marcos. sucre |  |  | X | X | X | X |
|  |  | Subsidios de arriendo | Brindar subsidios de arriendos para las familias afectadas que tuvieron que salir de sus casas motivos inundaciones |  | X | X | X |  |  |
|  |  | Campañas de Salud y apoyo psicosocial | Realizar brigadas de salud y apoyo psicosocial entre la secretaria de salud y La ESE municipal para la atencion afectada por la ola |  | X | X | X | X |  |

Teniendo en cuenta la poca capacidad de respuesta que tiene el municipio de San Marcos, Sucre para Atender esta situacion de Emergencia presentadas se gestionará ante la Gobernacion de Sucre y la Undead de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGD) a nivel nacional ayudas de Emergencia humanitarias para la realizacion de actividades de asistencias necesarias para atender el abastecimiento de nuestra poblacion afectada en zona rural y casco urbano por la ola invernal a causa del incremento de los niveles de agua por le rio san jorge a consecuencia del rompimiento del chorro cara e´gato,

IVAN DARIO ACEVEDO MACHADO

Secretario de Planeación Municipal

Secretario técnico de CMGRD